ПРИНЯТО на Педсовете                                                                                    УТВЕРЖДЕНО

Протокол № 18 от 26.03.2026 г.                                                    Приказ № 24 от 27.03.2026 г.

| План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 гг. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шлиссельбургская детская художественная школа» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие плана | Период реализации мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| 1 | Подготовка документации | апрель - июль | 31.07.2026 | Заведующий хозяйством |
| 2 | Проведение наладки режимов потребления и внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок в соответствии с правилами технической эксплуатации | апрель | 30.04.2026 | Заведующий хозяйством |
| 3 | Осмотр радиаторов и труб в здании | апрель | 30.04.2026 | Заведующий хозяйством |
| 6 | Утвреждение и размещение плана подготовки на оффициальном сайте организации или направление плана в орган местного самоуправления для размещения на оффициальном сайте органа, а также исполнение всех пунктов плана подготовки к отопительному периоду | апрель | 30.04.2026 | Заведующий хозяйством |
| 4 | Регулировка дверей, доводчиков, уплотнения и утепления оконных проёмов, стеклопакетов | май | 31.05.2026 | Заведующий хозяйством |
| 5 | Своевременно проводить профилактические мероприятия для обеспечения работы системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения здания | июнь | 31.06.2026 | Заведующий хозяйством |